Szempontok

a Balatonberény Önkormányzat tulajdonában lévő,

volt HM üdülő hasznosítása tárgyában

Tartalomjegyzék:

- Az Önkormányzat célja

- A dokumentum tárgya és célja

- Előzmények

- Néhány elméleti lehetőség a  megoldásra és azokhoz kapcsolódó szempontok

- A továbblépés formai -  technikai módszerei

- Összegzés

- Javaslat

- Mellékletek

- Az Önkormányzat célja:

A Község területén elterülő 41/5 hrsz. és a Nemzeti  Vagyonügynökséggel Zrt.-vel  2014 - ben kötött szerződés nyomán az Önkormányzat és a falu tulajdonába került  ingatlan olyan hasznosítása, mely a község és lakosai számára előrelépést, fejlődést jelent. Ez több szempontból is értelmezendő. A minimális elvárás a terület további állapotromlásának megelőzése, az optimális pedig  egy a területnek olyan felélesztése, és hasznosítási módjának megtalálása, amely Községünk hírnevét növeli,  a helyi lakosoknak munkalehetőséget biztosít, és közvetlen valamint közvetett bevételeket generál a falu és Önkormányzata számára.

- A dokumentum tárgya és célja:

Döntést támogató, azt előkészítő szempontok megfogalmazása, melyek nyomán képviselőtestületi előterjesztés, határozat születhet. Egyúttal a döntésből adódó  teendőkre is javaslatokat fogalmaz meg. Azt a munkafolyamatot igyekszik elősegíteni, amely kimozdítja a holtpontról a HM üdülő hasznosítását, és konkrét megoldásokat is kínál megfontolásra.

A szakmai anyag tartalmát és formáját tekintve nem kíván egy szabványos előterjesztés követelményeinek megfelelni, szakmai előkészítő dokumentumként kezelendő.

- Előzmények:

A mellékletben idézett szerződésen kívül viszonylag kevés konkrétum jegyezhető fel. Összegezve e szerződés lényegét; 2014 májusában a Nemzeti Vagyonügynökség Zrt. és Balatonberény Önkormányzata között oly szerződés aláírására került sor, mely a Község Önkormányzata birtokába adta a 41/5 hrsz. ingatlant, azzal a kitétellel, hogy az sport, ifjúsági, turisztikai célokra hasznosítható. E terület 15 évig nem elidegeníthető, és ez idő alatt az azt követő időszakra vonatkozóan, annak értékesítésére előzetes szerződés sem köthető. (Ld. 1.sz.melléklet!) E szerződés után mindmáig a területen a hasznosítást elősegítő érdemi beavatkozás nem történt.

- Néhány elméleti lehetőség a  megoldásra és azokhoz kapcsolódó szempontok:

  - Az Önkormányzat önálló pályázóként lép fel egy szabványosan és részleteiben is tisztázott projekttel a TOP- (vagy egyéb lehetséges pályázati) rendszerben. Ld. pl. a 2.sz. mellékletben egy lehetséges pályázatot!

    - Előnyök:

A jelenlegi hasonló pályázatok 100 %-os támogatást élveznek, tehát önkormányzati, (helyi közösség) pénzügyi forrásait közvetlenül nem igénylik.

    - Hátrányok:

Valóságos hátránya nincs.

    - Megjegyzés:

Ennek a megoldásnak előfeltétele, hogy a pályázati célokhoz illeszkedő, megfelelő hatástanulmánnyal, a működtetésre, a későbbi pénzügyi kihatásokra, a fenntarthatóságra vonatkozó garanciákkal, stb. alátámasztott olyan minőségű és igényességű projektet tudjunk asztalra tenni, amelynek jó esélyei lehetnek  a pályázati forrás elnyeréséhez. Nyilvánvaló, hogy a pályázat benyújtásakor - és előtte is - a döntéshozásban részt vevő szereplők tájékoztatása megtörténjen, és támogatásuk is megnyerhető legyen.

Ha közvetlen hátránya e  megoldásnak  nincs is, nehézsége a későbbiekben van. Ez abban nyilvánul meg, hogy miközben az infrastrukturális beruházás költségeivel ugyan nem kell számolni, (a megnyert pályázati forrás okán), de a későbbi minőségi és piaci szempontú működtetés garanciális elemeit ki kell alakítani. Ez azt jelenti, hogy pozitív üzleti eredménnyel kell működtetni. (Más kérdés, hogy szükség esetén(?!) ebbe már külső partner is bevonható lehet.)

A példaként csatolt pályázat 2.3.2. pontja szerint a fejlesztendő projektnek kapcsolódnia kell más turisztikai szolgáltatásokhoz, már létező attrakciókhoz, vagy egyéb forrásokból (GINOP Plusz, IKOP Plusz, hazai költségvetési források stb.) megvalósuló országos, nemzetközi hatású turisztikai fejlesztésekhez.

A turizmus szezonális ingadozásának csökkentése érdekében a támogatott létesítményeknek egész évben, de legalább az év 270 napján nyitva kell tartaniuk.

Mindezek egybevágnak saját eddigi elképzeléseinkkel, a szezon kibővítése és turisztikai attrakcióink bővítése vonatkozásában.

  - Az Önkormányzat és egy befektetési csoport közösen valósítja meg  a projektet, egy közös  vállalkozás létrehozásával, konzorciális megoldás(?) formájában.   (Ez nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy a későbbi működtetésben a külső befektető partner(ek )é legyen a vezető szerep.)

Az Önkormányzat a területet viszi apportként a vállalkozásba.

    - Előnyök:

Az  Önkormányzat számára direkt pénzügyi forrásokat nem igényel.

    - Hátrányok:

Magyar közmondások előítéletes(?), vagy empirikus tapasztalati forrásai a „közös ló hátáról.” De ez nyilván nem lehet perdöntő.

Viszont mindenképp igen gondos és felelős előkészítés szükséges az együttműködés módjáról, feladatmegosztásról, pénzügyi vonatkozásokról és számos más szempontról.

    - Megjegyzés:

E formában mindkét félnek garanciákat kell kapnia a szerződésben, hogy hosszú távon egyik felet sem érheti egyoldalúan kedvezőtlen helyzet. (Tehát pl. „tőkeemeléssel” az Önkormányzat nem válik kiszolgáltatottá, és részvétele nem válik jelentéktelenné.) Másrészt a – szokásos, mérlegelendő üzleti kockázaton kívül – a  „befektető” partner biztonságára is megfelelő  biztosítékot  kell találni.

Kérdés persze, hogy e megoldási formához található-e, és mely módon megfelelő partner?

  - Az  előző verziónak egy olyan  változata, ahol a partnerek pályázati  forrást is igénybe kívánnak venni, amihez viszont már a pályázat benyújtásakor az Önkormányzat tulajdoni hányadának a vállalkozásban minimális, de többségi tulajdonrésszel kell(ene) rendelkeznie. (Ez esetben a ténylegesen beruházó partnernek valamilyen formájú további garanciákat kell biztosítani a befektetései későbbi megtérülése lehetőségére.)

    - Előnyök:

A beruházás költségcsökkentése az elnyerhető(?) pályázati támogatással.

    - Hátrányok:

Nagyjából  azonosak  az előző verzióval.

    - Megjegyzés:

Hasonlóak az előző verzióhoz.

  - Az Önkormányzat –piaci logikájú pályázat útján – bérleti jogviszonyt létesít egy–vagy több, konzorciális vállalkozással, befektetővel a terület hasznosítására.

    - Előnyök:

A megoldás nem igényel közvetlen önkormányzati (pályázati) forrásokat.

    - Hátrányok:

A terület önkormányzati tulajdonba kerülésekor a szerződés szerint az  értékesítési   tilalom még 8 évig tart.  Így az esetleg,  e  feltételeket is vállaló nyertes befektetővel nem köthető előszerződés jellegű megállapodás a későbbi tulajdonváltásra. (Ld. alább részletesebben is!)

    - Megjegyzés:

Miután a terület önkormányzati tulajdonba kerülésekor az értékesítési   tilalom 2029 - ig van előírva, és az ezt követő időszakra vonatkozóan előzetes biztosíték a tulajdonba kerülésre nem hozható létre, így a mintegy 7-8 éves időszakra kiterjedő szerződés a potenciális bérlő és befektető számára igen kockázatos. A telek nagysága és az építmények elhanyagolt állapota jelentős forrásokat igényel a tényleges használatbavételhez.. (Ráadásul van egy bizonytalanság a telek alsó, északi sík szakaszának az Önkormányzat általi parkoló jellegű hasznosítási szándékát illetően is.)

A fentebb jelzett relatíve rövidebb időszakra vonatkozó beruházás, kedvező megtérüléssel, és profittal, és egyúttal plusz az Önkormányzat (a község egésze!) számára kedvező bérleti díj fizetése nem reális konstrukció. Felmerülhet, hogy a bérleti jogviszony hosszabb időszakra, akár pl. 20 évre kiterjedően legyen megfogalmazva. Ez is több problémát vet fel. Egyrészt a kezdeti időszakra vonatkozóan rögzített a hasznosítás lehetséges módja, (ifjúság, sport, turisztika), ami a bérleti jogviszonyra pályázók de mégis befektetőként megjelenő szereplők céljait szűkítheti, másrészt 20 – 25 évre vonatkozó megalapozott üzleti terv jelenleg egyszerűen nem készíthető! Túl mindezeken, a pályázati kiírásban számos szempontot kellene rögzíteni! Olyan a részletekre kiterjedő elvárásokat, a pályázat egyértelmű és szabályos értékelését lehetővé tevőket, ami a pályázatot beadók számára is ismert  és elfogadható, ugyanakkor biztosítja az Önkormányzat számára a kezdeti szakaszokban, megfogalmazott célokat, és annak belátható időn belüli  megvalósulását. Egy ilyen megoldás, azaz a befektetés mértéke a működtetés költségeinek komolyabb nagysárendjével összevetve, az ehhez képest viszonylag rövid időszakú bérleti jogviszony vállalása igen aggályos.

  - Minimális karbantartás mellett a  területtel a következő 7-8- évben sem történik semmi, és az értékesítési moratórium lejárta utána az Önkormányzat értékesíti a területet. (Eladja.)

4.5.1. Előnyök

Az értékesítés során vélhetőleg jelentős bevétel realizálása.

    - Hátrányok:

A  karbantartás és állagmegőrzés(?) ,- még ha mérsékelt költségteher is -, de folyamatosan önkormányzati forrásokat igényel a következő 7-8 évben.

Ha valódi állagmegőrzést, és bizonyos megújításokat is végrehajt az Önkormányzat, hogy a  későbbi értékesítés során ne egy lerobbant területet kelljen piacra bocsátani, kevésbé attraktív árbevétel lehetőségével, akkor évente már egyre nagyobb pénzügyi ráfordítást igényel a terület rendben tartása.

További 7-8 év telik el, ill., ha csak akkor történik a beruházás, akkor a jelentől 8-10 év a további időszak, amikor nem történik érdemi változás, és nem jelenik meg az élet a volt HM. üdülő területén.

    - Megjegyzés:

A jelenleg a Balaton partszakaszán észlelhető „ingatlanbumm” jövője nehezen prognosztizálható. Lehetséges, hogy a nagyobb befektetések addig lezajlanak, és kevésbé lesz vonzó egy viszonylag jelentős befektetést igénylő – szinte zöldmezőssé váló terület – megszerzése, és fejlesztése egy „kis faluban”, ahol közben szintén jelentős ingatlanfejlesztések befejezése prognosztizálható közvetlen a Balatonpart közelében. Vagyis kisebb értékesítési bevétellel lehet majd  kalkulálni.

  - Összegző értékelése az előző lehetőségeknek:

Más megközelítésekkel vizsgálva az előző lehetőségeket, és csokorban értékelni azokat a megoldási javaslatokat, amelyek külső vállalkozó/tőke bevonását irányozzák elő, véleményem szerint egy "külsős" vállalkozó bevonása a fejlesztésbe nagyon komoly üzlet kockázatot jelent mindkét fél részére.

A vállalkozó félnek saját tőke-ereje terhére kellene beruházásokat végrehajtani egy olyan 	ingatlanon, amely nincs a tulajdonában, illetve ennek későbbi lehetőségére vonatkozóan 	jelenleg sem garanciát, sem előszerződést nem kaphat az érvényes tulajdonjogi szabályozás 	miatt.

A létrehozott infrastruktúrának így viszonylag rövid megtérülési időn belül kellene a működés 	költségein felül a beruházási értéket is kamatostul, emelkedő inflációs környezetben 	"visszahoznia", hogy pénzügyileg befektetési szempontból értékelhető konstrukció 	születhessen. Ennek gazdasági realitása csekély.

Amennyiben mégis fellelhető olyan üzleti szereplő, aki lát fantáziát a terület fejlesztésében 	majd annak hasznosításában, elfogadva a jelenlegi tulajdonjogi feltételeket, ez volna a 	legtisztább megoldás. Az ingatlan, és a létrehozott vagyon lényegében a Település 	tulajdonában marad, a hasznosítás átadható gazdasági szereplőnek, akár ismételhető 	pályázati rendszerben is.

Miután a beruházó félnek évekre előre kedvezményt, opciókat adni,- jogilag körülhatárolt, 	kockázatmentes formában -, nem lehetséges, ez a megoldás a befektetői oldal számára komoly 	kockázatot jelent.

Egy önkormányzati tulajdonban, vagyonkezelésben lévő ingatlan esetében - jelentősebb 	települési fejlesztési forrás rendelkezésre állásának hiányában  -  jelenleg szinte az egyetlen	járható út a költségvetési vagy Uniós forrásból végrehajtott fejlesztés.

Célzottan az elképzelésekhez legközelebb jelenleg a megjelölt TOP PLUSZ 1.1.3. konstrukció áll, 	de meg kell vizsgálni a megvalósítható tevékenységek megfelelőségét, összekapcsolhatóságát 	a beruházási elképzelésekkel, vagy akár fordított logikával a Pályázati Felhívás adta 	lehetőségek szerint kialakítani a fejlesztés részleteit, megkeresve a kötelező kapcsolódási 	pontokat a helyi attrakciókkal, lehetőségekkel.

A következő szakaszban majd említésre kerülő  fejlesztési tanáccsal való egyeztetés, illetve a 	területi döntéshozókkal való kapcsolatfelvétel lehetőséget biztosíthat annak feltárására is, 	hogy célzott önálló költségvetési forrás biztosítására van-e lehetőség a 	tervezett fejlesztés 	esetében - kiemelten abban az 	esetben, ha a pályázati feltételeknek 	nem, vagy nem 	maradéktalanul felel meg a beruházás.

- A továbblépés formai -  technikai módszerei:

A kiválasztott megoldáshoz (megoldásokhoz) különböző formai eljárásrend tartozik. Ennek részleteit illető taglalása a kellő döntés előtt nem időszerű. Eltekintve az Önkormányzat, mint önálló kormányzati pályázati támogatást megcélzó megoldásán kívül, a többi verziónak vagy közbeszerzési logikájú és formájú, vagy ahhoz nagyon hasonló pályázatnak kell lennie. (Az első esetben is, a terveztetés során  is több megoldás jöhet szóba, de valószínűleg itt is pályázati módszert kellene alkalmazni.)

Mind az önálló pályázat (4.1.), mind az egyéb megoldások, a projekt összetett jellege és jelentősége okán külső szakértő(k) bevonását igénylik. (Valószínűleg  bármely döntés szintén szükségessé teszi egy – legalább a pályáztatás és a megvalósítás kezdeti szakaszában-, csak e programot felügyelő és irányító projektmenedzser, vagy csapat megbízását is.)

Mindemellett a község területén megvalósítani tervezett közösségi, turisztikai, rekreációs és sport célú fejlesztési elképzelésről lévén szó, indokolt lehet és megfontolásra javasolt, hogy felvegyük a kapcsolatot a Balaton Fejlesztési Tanáccsal. A régió, kistérség fejlesztési javaslataival összevetni a saját elképzelést, támogatókat szerezni a szervezetben az elképzelésnek, lehetőség szerint az illetékes szakemberekkel helyszíni bejárás keretében egyeztetni a lehetőségekről. Az egyeztetés jó lehetőséget biztosítana a fejlesztés területi integrálásához és a megfelelő szakmai tartalom kialakításához, a célok, kapcsolódó attrakciók pontosabb felvázolásához. (kerékpáros, horgászturizmus kapcsolódási pontjai, sport, ifjúsági táborok, azok infrastrukturális igényei, helyi attrakciók elérhetősége, tanösvény, kulturális örökségek feltárása, különös tekintettel a jelenleg tervezés alatt álló sport-és szabadidőközpont elképzelésekkel. )

- Összegzés:

Balatonberény Önkormányzata, (a község) rendelkezik egy jó fekvésű, viszonylag nagy értékű, elhanyagolt ingatlannal. Ennek felhasználási céljai és a 2029-ig tartó elidegenítési tilalma  szerződésben rögzített.

E dokumentum megpróbálta számba venni a lehetséges megoldásokat a terület hasznosításának elindításához.

Minden hasonló fejlesztési elképzelés alapja - és egyben bármilyen pályázati forrás vagy tőkebevonás alapja - a rendezett tulajdoni viszonyok megléte, és a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet, és a szervezetben részt vevő, és döntéshozók személyi elkötelezettsége a fejlesztés mellett!! Az elkötelezettség és a projektfejlesztéssel kapcsolatos döntések meghozatala mellett szükséges az előkészítés érdekében pénzügyi források biztosítása is, melyről a fejlesztés előkészítésének megindítására vonatkozó döntéssel egyidejűleg szükséges határozni.

Tehát! Akármely megoldás mellett indulunk el pénzügyi és humán erőforrást kell a projekt indításakor abba befektetni. (Tervezői pályáztatás, majd a tervezés díja, az egyéb lehetőségek szakmai és jogi körülményeinek kimunkálása. pályázatkészítés, projektmenedzselés stb.)

Az egyes elvi megoldások és azok körülményeinek megvitatása, illetve akár további szempontok, vagy más megközelítések megfogalmazása majd a döntés meghozatala a Képviselőtestület feladata!

Vagyis a község Képviselőtestületének döntése szükséges a tervezett beruházás előkészítéséhez. Az előkészítés személyi és pénzügyi feltételeinek biztosítása is a döntés részét kell képezze!

- Javaslat:

Illendő, és valószínűleg elvárható, hogy e szakaszban a saját, személyes (!)  javaslatom is megfogalmazásra kerüljön. (Fent tartva természetesen az előző szakaszban leírtakat, a Képviselőtestület valódi kompetenciájáról.)

Az általam felvetett megoldások közül a 4.1. változatot javaslom!

Ezt követően, amennyiben a jogi feltételrendszer helytálló, a pénzügyi és pályázati lehetőségek azt lehetővé teszik, akkor a 4.2. és 4.3. megoldások jöhetnének szóba. A 4.3 megoldás egyébként egy jó szakmai és pénzügyi befektetővel egy kedvező megoldás lehet, mert (a pályázati kiírás miatt is) az önkormányzaté kell legyen a többségi tulajdon.

Konkrétan; Úgy vélem, hogy az „Erdei Iskola” sikere, kihasználtsága adja a lehetőséget a közös hasznosítására. (Különös tekintettel és előnnyel a két terület közvetlen „szomszédságára”.) A HM üdülő területén, egy viszonylag(?) elfogadható mértékű kisebb beruházással is kialakítható lehet egy szerényebb, de komfortos csoportos és egyéni (sport, ifjúsági , és turisztikai célú) igénybevételt biztosító infrastruktúra. A központi épület, mint közösségi tér, és a lehetőség szerint biztosítható melegítő, vagy főző konyha jöhetne még szóba.

A terület alsó sík szakaszán sportpályák kialakítására is van mód, amelyet a helyi lakosok, a Sportegyesület is használhatna.

Ha a beruházás eredményeképpen a nyári időszakon túli igénybevételt is lehetővé tevő infrastruktúra kialakítására is lehetőség nyílik, akkor a szezon nem csak kinyújtható, de a téli időszakokban, a különböző őszi, tavaszi, téli szünetben is alkalmas  lehet ifjúsági, de felnőtt csoportok számára, vagy egyéni igénybevételre.  Ez a megoldás helyi munkahelyeket teremt. E szálláshely biztosításával, és szerényebb igénybevételi díjjal, a szezon megnyújtásával egyaránt felajánlható lehet iskoláknak, utánpótlás képző sportegyesületeknek, a horgász túrizmus, vízi sportok, és akár a  kerékpárturizmus, stb. számára.

E köré  a községen túlmutató  jelentőségű programok is szervezhetők, a sporteseményeken túl a szőlőhegyi (Hamvas) túráig, és a legkülönbözőbb egyéb eseményekig, pl. karácsonyi mézeskalács fesztiválig, koncertek stb. A község elhelyezkedése nyomán, könnyen szervezhetők innen kirándulások, Sümeg, Badacsony, Hévíz, Zalakaros, és a KisBalaton irányába, stb.

(Mindezeket összefüggésben és koherens módon kell majd illeszteni a falu turisztikai és marketing koncepciójához is, és fordítva. )

A fejlesztési elképzelés - amennyiben pályázati forrás bevonása is tervezett - összetett szakmai előkészítést igényel. Tisztán külső befektető bevonása esetén erre nem feltétlenül van szükség, ezt a befektető feladata elvégezni.

A projekt előkészítése, pályázati lehetőségek feltárása és a beruházás/fejlesztés szakmai tartalmának, felhívásokhoz való igazítása összetett szakmai feladat.

A megjelölt TOP PLUSZ 1.1.3. konstrukció esetében, és vélhetően más konstrukciók esetében is elvárás lesz turisztikai szakember bevonása és projektmenedzsment felállítása. Hasznos és a megvalósíthatóság szempontjából előnyös, ha a projekt szakmai irányítása az előkészítéstől kezdve egy munkacsapat kezében van (felelősség, szakmai folytonosság, számon- kérhetőség.)

A szakmai előkészítést végző "team" tagjai közé mindenképp javasolt a helyi viszonyokat ismerő, turisztikai, településfejlesztési kérdésekben jártas szakember, képviselőtestületi tag delegálása.

Magasabb szintű, és a koncepcionális szintet már meghaladó szakmai feladat egy olyan piackutatási anyag összeállítása, amely a fejlesztés, beruházás hasznosítása, használata esetében a valós és reális piaci igények feltárását végzi el. Lehet egy íróasztalnál feltételezéseket felvázolni a várható látogatószám, fizető vendégek, szálláshely iránt érdeklődők, táborozók, sport és rekreációs létesítményeket használók várható számáról, de ezek sokszor tévútra visznek.

Az elkészítendő üzleti terv és kihasználtsági tanulmány esetében is alapdokumentum a realitásokat, helyi lehetőségeket feltáró piackutatás, amely tiszta képet vázol a beruházás valós várható rentabilitásáról és indokoltságáról.

A fent leírtak alapján javasolt a pályázati lehetőség igénybevételének részletesebb vizsgálata, döntéshozókkal, fejlesztési szervezetekkel való kapcsolatfelvétel és egyeztetések, esetleg további költségvetési forrás bevonási lehetőségének vizsgálata.

Második körben döntéshozatal a projektfejlesztés megkezdéséről, és beruházást, hasznosítást megalapozó piackutatás, tanulmány készíttetése, projektmenedzsment felállítása

Balatonberény, 2021. november

Készítette

dr. Várszegi József

- Mellékletek:

  - Megállapodás az állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról.

  - Felhívás turizmusfejlesztés megvalósítása a megyékben.

Helyi és térségi turizmusfejlesztés

TOP_ Plusz-1.1.3-21